项目章程

* **项目名称**

做啥吃

* **项目经理**

龚建宇

* **项目背景**

“衣食住行”一直都是人们在日常生活中不可缺少的，而“食”作为每家每户的刚性需求，是每个人都要面对的问题。随着移动互联网的不断发展，外卖，半成品等产业壮大，随即出现卫生等问题的隐患。人们更加注重食品安全健康，而外卖在食品卫生方面存在巨大隐患。时下很多年轻人已经不像老一辈那样从小就会烧菜做饭，而随着他们渐渐独立，为了维持生活品质，饮食成为了一个巨大问题。对于大多数年轻人来说，想要尝试独立生活却不会做饭，买菜太远太麻烦，根本没有时间去采购食材和挑选食材，结束一天的工作学习后，对于再去购买食材没有动力，很疲惫，他们对于厨具，食材等方面的知识甚少，每次采购都是一大难题，这个时候一款好的食谱app就显得尤为重要。

* **项目目标**

实现一款智能食谱类app，具有漂亮的外观。为用户，主播，菜农，电商等提供完美的服务,让想做饭的人餐餐吃到性价比高的美味。

* **项目范围**
  + 视频教学功能：通过直播或者公开课的形式为用户提供最为直接的食品视频教学，
  + 食材采购：食材浏览，选购，下单，结账
  + 作品发布：发表动态，评论，点赞，关注用户，收藏
  + 食品分类：食品查询，浏览
* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．3月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．4—5月：组建团队，进入建设期；
  + 2020．6-7月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）。
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**